中国共产党天津市滨海新区委员会办公室

2026年部门预算绩效目标

中国共产党天津市滨海新区委员会办公室编制

#### 1.2026年滨海新区电子公文系统云平台及办公系统运维经费绩效目标表

| 501101中国共产党天津市滨海新区委员会办公室 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2026年滨海新区电子公文系统云平台及办公系统运维经费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3510900.00 | 其中：财政 资金 | 3510900.00 | 其他资金 |  |
|  | 支付滨海新区电子公文系统云平台及办公系统运行费用 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.运行维护滨海新区电子公文系统云平台及办公系统，保持该系统运行状态良好，防止出现网络安全问题及系统故障。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 云平台联网单位数量 | 云平台联网单位数量 | ≥100家 |
|  | 质量指标 | 应用系统运行稳定率 | 应用系统运行稳定率 | ≥98% |
|  | 时效指标 | 系统运维时间 | 系统运维时间 | 2026年12月31日 |
|  | 成本指标 | 运行维护总费用 | 运行维护总费用 | ≤3510900元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全稳定运行率 | 安全稳定运行率 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥90% |

#### 2.2026年区委办业务工作专项经费绩效目标表

| 501101中国共产党天津市滨海新区委员会办公室 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2026年区委办业务工作专项经费 |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1780000.00 | 其中：财政 资金 | 1780000.00 | 其他资金 |  |
|  | 支付区委办公室保障区委日常工作相关费用支出。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.服务保障市委巡视组巡视新区期间工作开展，提供巡视新区期间材料、驻地、开展延伸巡视的车辆等服务保障工作 2.通过开展会客厅和产业展示中心内容更新，达到宣传新区发展建设情况的目标。 3.对区委重点部位进行保密环境检测，防止出现失泄密风险。 4.服务保障区领导春节前慰问一线单位干部职工，提高了工作积极性和责任感。 5.开展区委无纸化会议系统建设，实现减少纸质会议材料数量，节约办公经费。 6.服务保障新区重大会议和活动召开，确保重要会议活动顺利开展。 7.租赁保密检查工具，减少失泄密情况发生。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保密检查单位数量 | 保密检查单位数量 | ≥90个 |
|  | 数量指标 | 墙面展板、展布面积 | 墙面展板、展布面积 | ≥130平方米 |
|  | 数量指标 | 组织召开党代会、区委全会等重大会议及活动次数 | 组织召开党代会、区委全会等重大会议及活动次数 | ≥20次 |
|  | 数量指标 | 完成巡视组工作任务 | 完成巡视组工作任务 | ≥100件次 |
|  | 数量指标 | 平台终端采购数量 | 平台终端采购数量 | ≥30个 |
|  | 数量指标 | 慰问单位数量 | 慰问单位数量 | ≥12个 |
|  | 数量指标 | 环境检测点位数量 | 环境检测点位数量 | ≥30个 |
|  | 质量指标 | 检测用设备符合要求 | 检测用设备符合要求率 | ≥98% |
|  | 质量指标 | 报送材料质量 | 报送材料质量巡视组满意度 | ≥95% |
|  | 时效指标 | 党代会、区委全会等重大会议及大型活动服务保障时间 | 党代会、区委全会等重大会议及大型活动服务保障时间 | 2026年12月31日前 |
|  | 时效指标 | 展板及宣传片完成时间 | 展板及宣传片完成时间 | 2026年12月31日前 |
|  | 时效指标 | 无纸化会议系统合同履约结束时间 | 无纸化会议系统合同履约结束时间 | 2026年12月31日前 |
|  | 质量指标 | 各单位保密安全意识知晓率 | 各单位保密安全意识知晓率 | ≥98% |
|  | 质量指标 | 慰问品少发、错发、漏发发生率 | 慰问品少发、错发、漏发发生率 | ≤1% |
|  | 时效指标 | 环境检测工作完成时间 | 环境检测工作完成时间 | 2026年11月前完成 |
|  | 质量指标 | 党代会、区委全会等重大会议及大型活动计划按期完成率 | 党代会、区委全会等重大会议及大型活动计划按期完成率 | ≥95% |
|  | 时效指标 | 无纸化会议系统稳定运行时间 | 无纸化会议系统稳定运行时间 | 2026年12月31日前 |
|  | 时效指标 | 发现保密违规情形响应时间 | 发现保密违规情形响应时间 | ≤12小时 |
|  | 时效指标 | 完成巡视整改工作任务 | 完成巡视整改工作任务 | 2026年12月31日前 |
|  | 时效指标 | 慰问活动完成时间 | 慰问活动完成时间 | 2026年12月16日前 |
|  | 成本指标 | 举办会议活动总成本 | 举办会议活动总成本 | ≤613900元 |
|  | 成本指标 | 服务保障任务总费用 | 服务保障任务总费用 | ≤229100元 |
|  | 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤77700元 |
|  | 成本指标 | 租用保密检查工具费用 | 租用保密检查工具费用 | ≤140000元 |
|  | 成本指标 | 慰问总金额 | 慰问总金额 | ≤340000元 |
|  | 成本指标 | 展板展布及宣传片制作费用 | 展板展布及宣传片制作费用 | ≤299300元 |
|  | 成本指标 | 环境检测成本 | 环境检测成本 | ≤80000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高滨海新区宣传效果 | 提高滨海新区宣传效果 | 提升宣传推介新区效果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党代会、区委全会等重大会议及大型活动成果 | 党代会、区委全会等重大会议及大型活动成果 | 充分发挥会议及大型活动作用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为开展春节期间慰问活动提供资金保障 | 为开展春节期间慰问活动提供资金保障 | 有效保障 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 泄密情形查处率 | 泄密情形查处率 | ≤5% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受检区域信息安全漏洞检出率 | 受检区域信息安全漏洞检出率 | ≤10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡视组满意度 | 巡视组满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加会议和大型活动人员满意度 | 参加会议和大型活动人员满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无纸化会议系统使用人员满意度 | 无纸化会议系统使用人员满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密检查人员满意度 | 保密检查人员满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检区域使用人满意度 | 受检区域使用人满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 参观人员满意度 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问单位满意度 | 被慰问单位满意度 | ≥99% |

#### 3.2026一般债付息支出（行政政法室）绩效目标表

| 501101中国共产党天津市滨海新区委员会办公室 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2026一般债付息支出（行政政法室） |  |  |  |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2847000.00 | 其中：财政 资金 | 2847000.00 | 其他资金 |  |
|  | 支付2026年一般债利息 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过支付项目应付利息，有效化解债务纠纷，维护政府公信力。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应付利息项目数量 | 应付利息项目数量 | ≥1个 |
|  | 质量指标 | 资金支付合规率 | 资金支付审批手续完整情况 | ≥95% |
|  | 时效指标 | 偿还债务完成时间 | 偿还债务完成时间 | 2026年12月31日前 |
|  | 成本指标 | 还款利息金额 | 还款利息金额 | ≤2847000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务纠纷，维护政府公信力 | 化解债务纠纷，维护政府公信力 | 有效化解债务纠纷，年度内不发生被起诉债务案件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥95% |